# BÀI LÀM: XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC ƯU TIÊN SẢN PHẨM TỒN ĐỌNG BẰNG MoSCoW

Tôi. Phân loại và sắp xếp Product Backlog

Bối cảnh: Xây dựng MVP – Release 1 cho hệ thống mượn sách trực tuyến, dự kiến phát hành sau 3 Sprint, mỗi Sprint 2 tuần.

Bốn nhóm MoSCoW:

| Nhóm | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Phải có | Bắt buộc phải có để MVP đáp ứng mục tiêu cốt lõi. |
| Lẽ ra phải | Rất quan trọng nhưng có thể tạm thời xử lý bằng cách khác. |
| Có thể đã | Tính năng bổ sung, có thể cắt giảm mà ít ảnh hưởng đến MVP. |
| Lần này sẽ không có (rồi) | THnhất chưa thực hiện trong Release 1, xem xét ở bản phát hành sau. |

Bảng Product Backlog có thứ tự ưu tiên

Các hạng mục được đánh số từ 1 đến 12, không trùng thứ tự. Nhóm Phải có 4 hạng mục, đáp ứng giới hạn tối đa 5 hạng mục của đề bài.

| Thứ tự | Mục tồn đọng | Nhóm MoSCoW | Lý do ưu tiên và phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (10) Thủ | Phải | Là nền tảng để cập nhật danh mục và tình trạng sách. Nếu không có, thư viện khó bảo đảm dữ liệu sách chính xác cho các chức năng khác. |
| 2 | (1) Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Phải | Cần xác định độc giả thực hiện đặt mượn và quản lý thông tin cá nhân. Là cơ sở cho chức năng mượn sách và xem lịch sử |
| 3 | (2) Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Phải | Giúp độc giả tìm được sách cần mượn; phụ thuộc vào |
| 4 | (3) Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Phải | Là chức năng cốt lõi của MVP. Phụ thuộc vào tài khoản độc giả và dữ liệu sách; cần giới hạn số sách để tránh một người mượn quá nhiều. |
| 5 | (9) Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Nên | Giúp độc giả theo dõi các lượt mượn của mình. Có thể tạm thời hỏi thủ thư để tra cứu; phụ thuộc vào chức năng mượn sách. |
| 6 | (8) Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Nên | Giúp giảm tình trạng quên trả sách. Có thể nhắc thủ công trong giai đoạn đoạn đầu; phụ thuộc vào dữ liệu mượn và hạn Trả. |
| 7 | (4) Gia hạn mượn sách trực tuyến | Nên | Tăng sự thuận tiện cho độc giả nhưng có thể tạm thời yêu cầu thủ thư xử lý gia hạn. Phụ thuộc vào chức năng mượn sách. |
| 8 | (5) Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Nên | Giúp độc giả tiếp cận sách đang được mượn. Có thể tạm thời đăng ký chờ qua thủ thư; phụ thuộc vào quản lý kho sách và dữ liệu mượn. |
| 9 | (6) Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Có thể | Tăng tương tác và cung cấp thông tin tham khảo cho độc giả nhưng không cần thiết để hoàn thành quy trình mượn sách cơ bản. |
| 10 | (7) Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | Có thể | Tăng khả năng khám phá sách nhưng độc giả vẫn có thể tìm kiếm thủ công bằng tên hoặc tác giả. |
| 11 | (12) Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Lần này Đã thắngcó (rồi) | Đăng nhập thông thường đã đáp ứng nhu cầu cơ bản; có thể cân nhắc tích hợp đăng nhập bên ngoài ở bản phát hành sau. |
| 12 | (11) Chat trực tiếp với thủ thư | Sẽ không có (cái này đâu)thời gian) | Độc giả vẫn có thể hỏi thủ thư trực tiếp tại thư viện; chat trực tuyến không phải chức năng cốt lõi của MVP. |

II. Giải thích sự phụ thuộc giữa các hạng mục

Chuỗi phụ thuộc chính

(10) Quản lý kho sách

(2) Tìm kiếm sách

(3) Mượn sách trực tuyến

(4) Gia hạn · (5) Đặt trước · (8) Nhắc hạn · (9) Lịch sử

Sơ đồ thể hiện quan hệ phụ thuộc về nghiệp vụ ở mức khái quát. Tài khoản độc giả (1) cũng là điều kiện cần cho chức năng mượn sách (3) và xem lịch sử (9).

Lưu ý: Mục 1 (đăng nhập/đăng ký) và mục 10 (quản lý kho sách) có thể được phát triển bài hát bài hát trong Chạy nước rút nếu nhóm thống nhất giao diện nghiệp vụ và dữ liệu cần thiết. Thứ tự Sản phẩm tồn đọng biểu thị ưu tiên, không bắt buộc mỗi mục phải hoàn thành tuần tự tuyệt đối.

III. Tự phản biện các lựa chọn ưu tiên

1. Mục 7 – Gợi ý sách theo sở thích cá nhân: Một thành viên khác có thể xếp mục này vào Nên có vì gợi ý sách giúp độc giả khám phá sách mới và tăng mức độ sử dụng hệ thống. Tuy nhiên, với Cầu thủ xuất sắc nhất chỉ có 3 Sprint, tôi xếp Có thể có vì tìm kiếm sách đã đáp ứng như vậy cầu cốt Lõi.

2. Mục 11 – Chat trực tiếp với thủ thư: Có thểtrình mượn sách.

3. Mục 12 – Đăng nhập bằng Google/Facebook: Một thành viên có thể xếp vào Could have vì giúp đăng

4. Mục 5 – Đặt trước sách khi hết: Có thể được xếp Must có nếu thư viện thường xuyên hết sách và đây là như vậy cầu kinh doanh nghiệp quan trọng. Tôi xếp Nên có vì phiên bản đầu tiên vẫn có thể vận hành chức năng mượn các sách đang có sẵn, đồng thời tiếp nhận yêu cầu đặt trước thủ công.