# Nhiệm vụ 1 – Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Bước 2. Kiểm tra Increment

PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ).

PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt:

- PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): Chưa Done vì còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất là xóa lịch sử và lọc theo loại.

- PBI-05 (Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền): Chưa Done vì chưa được review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại.

Bước 3. Chọn User Journey và người demo

User Journey:

Mở ứng dụng → Nhập số điện thoại hoặc dán đường link đáng ngờ → Nhấn nút Kiểm tra → Xem kết quả cảnh báo và lý do → Gửi báo cáo nếu phát hiện đáng ngờ.

Người demo: Developer Thu An trình diễn chức năng kiểm tra; Developer Gia Bình hỗ trợ trình diễn chức năng gửi báo cáo.

Bước 5. Chuẩn bị trao đổi

Câu hỏi mở 1: Cô Mai và chị Vy thấy thao tác kiểm tra số điện thoại, đường link và đọc cảnh báo có dễ hiểu, dễ sử dụng không? Vì sao?

Câu hỏi mở 2: Theo anh Phúc, cô Mai và chị Vy, chúng ta nên cải thiện điều gì để ứng dụng giúp người dùng tránh bị lừa đảo hiệu quả hơn?

# Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20 phút | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được giới thiệu là Done. Sửa: Developers trình diễn 3 PBI đã Done (PBI-01, PBI-02, PBI-03); Product Owner giải thích rõ trạng thái của 2 PBI chưa Done. |
| 20–32 phút | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Sửa: Product Owner điều phối trao đổi về Increment, Stakeholders dùng thử và góp ý; Developers giải đáp câu hỏi kỹ thuật khi cần. |
| 32–35 phút | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Dành quá ít thời gian cho Stakeholders và Scrum Master không tự quyết định góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: Phân bổ thời gian để Stakeholders phản hồi xuyên suốt buổi Review; Product Owner ghi nhận, sắp xếp và xem xét cập nhật Product Backlog dựa trên giá trị, mức độ ưu tiên và phản hồi. |

Lưu ý: Sprint Review là buổi làm việc cộng tác giữa Scrum Team và Stakeholders để kiểm tra kết quả Sprint, thu thập phản hồi và điều chỉnh hướng phát triển sản phẩm khi cần thiết.

# Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: Nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: Muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận đề xuất vào Product Backlog, đánh giá giá trị và mức độ ưu tiên, xem xét cùng các PBI khác trước khi quyết định đưa vào Sprint phù hợp; chưa hứa thực hiện ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: Dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận lỗi giao diện, kiểm tra nguyên nhân và đề xuất cách sửa; Product Owner đánh giá mức độ ảnh hưởng, cập nhật và ưu tiên Product Backlog để xem xét xử lý trong Sprint phù hợp. |