# Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Kỹ thuật chọn và lý do

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue. Vì vấn đề của Sprint đã rõ, kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng xác định việc cần bắt đầu, cần dừng và cần tiếp tục để thống nhất hành động cải tiến trong 45 phút.

(b) Xếp thẻ T2–T5

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Dừng lại: Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint; cần kiểm thử sớm và liên tục. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop (viết lại): Dừng việc phát hiện và thông báo lỗi quá muộn; cả nhóm cần chia sẻ lỗi ngay khi phát hiện để xử lý kịp thời. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner Thảo: Đây là vấn đề về yêu cầu và giá trị sản phẩm, cần PO làm rõ nhu cầu người mua và cập nhật Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bắt đầu rà soát và bổ sung tiêu chí kiểm thử trên điện thoại vào DoD nếu nhóm thống nhất đây là điều kiện cần thiết. |

Lưu ý: T3 được viết lại để tập trung vào quy trình phối hợp của cả nhóm, không đổ lỗi cho cá nhân.

# Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 vì việc kiểm thử bắt đầu quá muộn dẫn đến lỗi được phát hiện trễ và chức năng chưa hoàn thành.

Bảng 1: Phân tích Data và Insight

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Nhóm chưa bố trí kiểm thử sớm trong Sprint và chưa phối hợp kiểm thử thường xuyên trong quá trình phát triển, khiến lỗi chỉ được phát hiện khi thời gian còn lại quá ít để sửa. |

Bảng 2: Cải tiến

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngay từ Sprint sau, nhóm thống nhất kiểm thử từng PBI ngay khi có phiên bản đủ điều kiện kiểm thử, không chờ đến cuối Sprint; theo dõi tiến độ kiểm thử hằng ngày trong Daily Scrum. | Developers thực hiện; Scrum Master Duy theo dõi và hỗ trợ tháo gỡ trở ngại. | Kiểm tra trong Daily Scrum hằng ngày và đánh giá kết quả ở Sprint Retrospective tiếp theo. | Bảng theo dõi cho thấy ngày bắt đầu kiểm thử của từng PBI; mục tiêu 100% PBI được kiểm thử ngay khi đủ điều kiện, không dồn kiểm thử đến cuối Sprint. |

# Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Thứ tự 5 bước

Thứ tự đúng: H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

Giải thích:

- H3 – Mở đầu: Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi và xem lại hành động cải tiến từ Sprint trước.

- H2 – Thu thập dữ liệu: Mỗi người tự viết thẻ, sau đó cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint.

- H5 – Phân tích: Gom thẻ theo chủ đề và tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn.

- H1 – Quyết định hành động: Chọn một Improvement cụ thể và thống nhất thời điểm kiểm tra lại.

- H6 – Kết thúc: Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người và hẹn kiểm tra Improvement ở buổi Retrospective sau.

Hoạt động bị loại: H4.

Lý do: Scrum Master không được tự chọn giải pháp rồi áp đặt cho nhóm mà cần tạo điều kiện để cả nhóm cùng phân tích, đề xuất và thống nhất hành động cải tiến.

(b) Lời mở đầu của Duy

Chào cả nhóm, mục tiêu của buổi Retrospective hôm nay là cùng nhìn lại Sprint vừa qua để xác định những điều làm tốt, những vấn đề cần cải thiện và thống nhất hành động cụ thể cho Sprint tiếp theo. Chúng ta tập trung vào sự việc, quy trình và cách phối hợp, không đổ lỗi hay chỉ trích bất kỳ cá nhân nào; mọi ý kiến đều được lắng nghe và tôn trọng. Trước tiên, chúng ta sẽ xem lại hành động cải tiến từ Sprint trước, sau đó cùng chia sẻ và tìm ra giải pháp phù hợp nhất.