| Mã | Đánh giá: Hợp lý / chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: Lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang Fibonacci của đội. | Người chọn 3 và 5 giải thích lý do; Developers chọn lại đến khi thống nhất một giá trị trên thang. |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner (Đức) tự quyết định SP để kịp kế | Người chọn 5 và 13 giải thích lý do; Developers thảo luận và chọn lại đến khi thống nhất một giá trị trên thang Fibonacci. Product Owner chỉ làm rõ giá trị và phạm vi chức năng. |
| P3 | Hợp lý: Người chọn thấp nhất (3) và cao nhất (8) đã giải thích; Developers chọn lại và cùng thống nhất 5 SP, đúng quy trình và đúng thang. |  |
| P4 | Chưa hợp lý: Quy trình chọn lại | Giữ kết quả 13 SP, xóa ghi chú "13 SP = 52 giờ". |
| P5 | Chưa hợp lý: Chưa làm rõ mã giới thiệu có được dùng cùng khuyến mãi khác hay không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số là sai quy tắc. | Product Owner làm rõ quy tắc kết hợp mã giới thiệu với khuyến mãi khác; sau khi PBI đủ rõ, Developers thực hiện Planning Poker và chọn lại theo quy trình, không lấy trung bình hoặc theo đa số. |