# Phần 1 – Rà soát báo cáo

| Mã | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Các PBI Done gồm: Hủy chuyến trước khi tài xế nhận (5 SP), Đánh giá tài xế sau chuyến đi (5 SP), Lưu địa chỉ yêu thích (3 SP), Đổi ảnh đại diện (2 SP). Tổng là 15 SP. PBI ví RikkeiPay 8 SP mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua Tích hợp Kiểm tra nên chưa đạt Bộ Quốc phòng, được tính 0 SP. |
| BC2 | Đúng | Ngày 1 còn 21 SP và ngày 2 vẫn còn 21 SP. Đường Actual Line đi ngang nên Daily Scrum có thể trao đổi để tìm nguyên nhân, chẳng hạn công việc bị tắc nghẽn hoặc có quá nhiều việc đang làm dở. Đây là hành động kiểm tra phù hợp, không kết luận vội về năng suất. |
| BC3 | Sai | Ngày 2 còn 21 SP, ngày 3 tăng lên 24 SP. Ngày 3, Đức thêm PBI hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn trị giá 3 SP: 21 + 3 = 24 SP.. Đường tăng làm thêm việc, không chứng minh Nhà phát triển làm việc Chậm. |
| BC4 | Sai | Ngày 9 còn 11 SP; ngày 10 báo cáo sửa số còn lại thành 0 để khớp Ideal Line. Việc sửa số liệu không phản ánh đúng công việc thực tế. Actual Line phải thể |
| BC5 | Sai | PBI ví RikkeiPay có 8 SP, mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD. Không được tính 6 SP đã làm hoặc tự chuyển 2 SP còn lại hát Chạy nước rút 5. Toàn bộ PBI chưa Xong bến cảng lại Sản phẩm tồn đọng để Sản phẩm Chủ sở hữu xếp thứ tự. |

# Phần 2 – Tính lại Velocity Sprint 4

Velocity chỉ tính tổng Story Point của những PBI đạt Definition of Done (DoD) trong Sprint.

| PBI | SP | Trạng thái cuối Sprint | SP được tính |
| --- | --- | --- | --- |
| Hủy chuyến trước khi tài xế nhận | 5 | Xong | 5 |
| Đánh giá tài xế sau chuyến đi | 5 | Xong | 5 |
| Lưu địa chỉ yêu thích | 3 | Xong | 3 |
| Đổi ảnh đại diện | 2 | Xong | 2 |
| Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 8 | Chưa Done | 0 |
| Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn | 3 | Chưa làm | 0 |
| Tổng vận tốc |  |  | 15 SP |

Phép tính: Vận tốc = 5+5+3+2 = 15 SP