BÁO CÁO DỰ ÁN MOTOGO

Xây dựng Product Backlog và kế hoạch Sprint 1

Họ và tên: Trần Văn Thắng
Lớp: HN_KS25_CNTT3
Môn học: Agile Scrum 
Tên dự án: MotoGo – Nền tảng đặt thuê xe máy tự lái

HẠNG MỤC 1. PHÂN RÃ EPIC – TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

1.1. Mô tả các Epic

Epic là nhóm giá trị nghiệp vụ lớn mà hệ thống cần mang lại cho người dùng. Từ yêu cầu của dự án MotoGo, đề xuất 3 Epic như sau.

| Mã Sử thi | Tên Epic | Giá trị nghiệp vụ |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Tìm kiếm và đặt thuê xe máy | Giúp khách du lịch tìm được xe phù hợp, biết xe còn trống và đặt giữ chỗ thuận tiện. |
| EP-02 | Quản lý đơn thuê và lịch xe | Giúp cửa hàng xác nhận đơn, quản lý lịch thuê và ngăn chặn việc một xe bị đặt trùng thời gian. |
| EP-03 | Giao nhận xe minh bạch | Giúp khách thuê và cửa hàng ghi nhận tình trạng xe khi giao, nhận bằng hình ảnh để hạn chế tranh chấp. |

1.2. Phân rã Đặc điểm

Các mã FR dưới đây là mã đề xuất để xây dựng bài tập, không phải mã đã xác nhận từ tài liệu SRS gốc.

| Tính năng Mã | Đặc điểm nổi bật | Cha sử thi | Mã FR bao phủ |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-01 | Tìm kiếm xe theo địa điểm và thời gian | EP-01 | FR-01, FR-02 |
| FE-02 | Đặt giữ chỗ xe | EP-01 | FR-03, FR-04 |
| FE-03 | Xác nhận và xử lý đơn thuê | EP-02 | FR-05, FR-06 |
| FE-04 | Quản lý lịch xe của cửa hàng | EP-02 | FR-07, FR-08 |
| FE-05 | Lập biên bản giao nhận xe | EP-03 | FR-09, FR-10 |
| FE-06 | Lưu trữ bằng chứng giao nhận | EP-03 | FR-11, FR-12 |

1.3. Quy tắc nghiệp vụ đề xuất

| Mã BR | Quy tắc nghiệp vụ |
| --- | --- |
| BR-01 | Khách chỉ được đặt xe khi xe còn trống trong toàn bộ khoảng thời gian thuê đã chọn. |
| BR-02 | Một xe không được có hai đơn thuê đã xác nhận bị trùng thời gian. |
| BR-03 | Đơn đặt xe phải được cửa hàng xác nhận trước khi khách đến nhận xe. |
| BR-04 | Biên bản giao nhận phải gắn với đơn thuê tương ứng. |
| BR-05 | Đơn chờ thanh toán cọc được giữ chỗ tối đa 30 phút; hết thời gian mà chưa thanh toán thì tự động hủy. |
| BR-06 | Hình ảnh giao nhận phải được lưu cùng biên bản và đơn thuê tương ứng. |

Lưu ý: Các quy tắc BR-03, BR-05 và thời hạn 30 phút là giả định để hoàn thiện bài tập. Cần xác nhận lại với khách hàng hoặc tài liệu yêu cầu trước khi coi là quy tắc chính thức.

1.4. Thiết lập bảng Trello

Tạo bảng với tên:

MotoGo – Trần Văn Thắng – [Lớp]

Tạo 4 danh sách theo đúng đề bài:

- sử thi

- Đặc điểm nổi bật

- tồn đọng sản phẩm

- Tồn đọng Sprint 1

Thiết lập hai nhóm nhãn:

Nhóm nhãn cấp độ

- sử thi

- Đặc điểm nổi bật

- Câu chuyện người dùng

Nhóm nhãn ưu tiên

- Phải

- nên

- Có thể

- Không muốn

Mỗi thẻ User Story phải ghi mã Feature cha và mã FR/BR trong phần mô tả.

Ví dụ mô tả thẻ:

Mã User Story: US-01

Epic cha: EP-01

Feature cha: FE-01

Truy vết: FR-01, FR-02, BR-01

User Story:

Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo địa điểm và thời gian

để chọn được xe phù hợp với chuyến đi.

Acceptance Criteria: Xem báo cáo chi tiết.

Sau khi tạo các thẻ, chụp ảnh màn hình bảng Trello và chèn vào Hạng mục 1 của báo cáo.

HẠNG MỤC 2. DANH SÁCH CÂU CHUYỆN NGƯỜI DÙNG

Đề xuất 10 User Story, bao phủ cả ba Epic và có đủ người dùng là khách thuê lẫn nhân viên cửa hàng.

2.1. Bảng tổng hợp Product Backlog

| Mã | Câu chuyện người dùng | Tính năng cha | Truy vết | Ưu tiên | Điểm Cốt Truyện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo địa điểm và thời gian để chọn xe phù hợp với chuyến đi. | FE-01 | FR-01, FR-02, BR-01 | Phải | 3 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn đặt giữ chỗ xe còn trống để đảm bảo có xe khi đi du lịch. | FE-02 | FR-03, FR-04, BR-05 | Phải | 5 |
| US-03 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn thuê để chủ động phục vụ khách. | FE-03 | FR-05, FR-06, BR-03 | Phải | 3 |
| US-04 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê của từng xe để tránh xác nhận các đơn trùng thời gian. | FE-04 | FR-07, FR-08, BR-02 | Phải | 5 |
| US-05 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản giao xe kèm ảnh để ghi nhận tình trạng xe trước khi bàn giao. | FE-05 | FR-09, FR-11, BR-04, BR-06 | Phải | 5 |
| US-06 | Là khách thuê, tôi muốn xem thông tin và giá thuê xe để lựa chọn phương tiện phù hợp với ngân sách. | FE-01 | FR-01, FR-02 | nên | 2 |
| US-07 | Là khách thuê, tôi muốn xem trạng thái đơn đặt xe để biết cửa hàng đã xác nhận hay chưa. | FE-03 | FR-05, FR-06 | nên | 2 |
| US-08 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản trả xe kèm ảnh để đối chiếu tình trạng xe khi kết thúc chuyến đi. | FE-05 | FR-10, FR-12, BR-04, BR-06 | nên | 5 |
| US-09 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn cập nhật trạng thái sẵn sàng của xe để khách chỉ nhìn thấy những xe có thể cho thuê. | FE-04 | FR-07, FR-08, BR-01 | Có thể | 3 |
| US-10 | Là khách thuê, tôi muốn nhận thông báo nhắc ngày nhận xe để chủ động sắp xếp lịch trình. | FE-03 | FR-06 | Không muốn | 2 |

Giải thích: US-10 được xếp Wonnot trong phiên bản đầu tiên, không có nghĩa là chức năng này không bao giờ được phát triển. Nhóm tạm hoãn để ưu tiên luồng đặt xe, xác nhận đơn và giao nhận xe trước.

2.2. Truy vết yêu cầu

Các User Story được phân rã từ các Feature và liên kết với FR/BR tương ứng.

Ví dụ:

- EP-01 → FE-01 → US-01 → FR-01, FR-02, BR-01

- EP-01 → FE-02 → US-02 → FR-03, FR-04, BR-05

- EP-02 → FE-04 → US-04 → FR-07, FR-08, BR-02

- EP-03 → FE-05 → US-05 → FR-09, FR-11, BR-04, BR-06

Khi tạo Trello, cần đảm thứ tự thẻ trong danh sách Product Backlog phản ánh đúng thứ tự ưu tiên đã giải trình.

HẠNG MỤC 3. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ INVEST

INVEST gồm Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small và Testtable.

3.1. Đánh giá 3 User Story

| Tiêu chí | US-01: Tìm kiếm xe | US-02: Đặt giữ chỗ | US-05: Lập biên bản giao xe |
| --- | --- | --- | --- |
| I – Độc lập | Đạt – Có thể kiểm thử chức năng tìm kiếm riêng. | Chưa đạt – Phụ thuộc dữ liệu xe và kiểm tra lịch trống. | Chưa đạt – Phụ thuộc đơn thuê đã xác nhận. |
| N – Có thể thương lượng | Đạt – Có thể điều chỉnh bộ lọc tìm kiếm. | Đạt – Thời hạn giữ chỗ có thể thương lượng. | Đạt – Có thể thống nhất số lượng và loại ảnh cần lưu. |
| V – Giá trị | Đạt – Giúp khách tìm được xe phù hợp. | Đạt – Giúp khách đảm bảo có xe để thuê. | Đạt – Giúp cửa hàng và khách có bằng chứng về tình trạng xe. |
| E – Đáng kính | Đạt – Phạm vi tìm kiếm tương đối rõ. | Đạt – Có thể ước lượng dựa trên quy trình đặt xe. | Đạt – Có thể ước lượng dựa trên quy trình lập biên bản. |
| S – Nhỏ | Đạt – Có thể hoàn thành trong một Sprint. | Đạt – Có thể giới hạn ở một luồng đặt giữ chỗ cơ bản. | Đạt – Có thể giới hạn ở biên bản giao xe và ảnh. |
| T – Có thể kiểm chứng | Đạt – Có thể kiểm tra kết quả tìm kiếm theo điều kiện. | Đạt – Có thể kiểm tra việc giữ chỗ và hết hạn. | Đạt – Có thể kiểm tra việc tạo biên bản và lưu ảnh. |

Lưu ý: Các đánh giá "Chưa đạt" ở tiêu chí Independent không có nghĩa là User Story không hợp lệ. Chúng cho thấy cần xem xét sự phụ thuộc và cách tổ chức thứ tự triển khai.

3.2. Viết lại User Story chưa đủ độc lập

Bản trước:

Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn quản lý toàn bộ xe, lịch thuê, đơn đặt và giao nhận để vận hành cửa hàng hiệu quả.

Vấn đề:

- Phạm vi quá rộng, bao gồm nhiều nghiệp vụ khác nhau.

- Khó ước lượng chính xác.

- Khó xác định tiêu chí nghiệm thu.

- Khó hoàn thành trong một Sprint.

Bản sau:

Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê của từng xe để tránh xác nhận các đơn trùng thời gian.

Giải thích chỉnh sửa:

- Thu hẹp phạm vi vào một nhu cầu cụ thể.

- Giá trị nghiệp vụ rõ ràng: tránh trùng lịch xe.

- Có thể kiểm thử bằng dữ liệu lịch thuê.

- Dễ ước lượng và đưa vào Sprint Backlog.

HẠNG MỤC 4. TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN

Ba User Story ưu tiên cao nhất được chọn là US-01, US-02 và US-03.

4.1. US-01 – Tìm kiếm xe theo địa điểm và thời gian

Câu chuyện người dùng

Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo địa điểm và thời gian để chọn xe phù hợp với chuyến đi.

Truy vết: FR-01, FR-02, BR-01
Mức ưu tiên: Phải
Điểm Cốt Truyện: 3

AC-01 – Luồng chính

Vì khách thuê đang ở trang tìm kiếm xe,

Khi khách nhập địa điểm, thời gian nhận xe và thời gian trả xe hợp lệ rồi bấm tìm kiếm,

Sau đó hệ thống hiển thị các xe phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

AC-02 – Ngoại lệ: Không có xe phù hợp

Given không có xe nào còn trống trong khoảng thời gian khách đã chọn,

Khi khách thực hiện tìm kiếm,

Sau đó hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy xe phù hợp.

AC-03 – Quy tắc nghiệp vụ BR-01

Given một xe đã có đơn thuê được xác nhận trùng với khoảng thời gian khách lựa chọn,

Khi khách tìm kiếm xe trong khoảng thời gian đó,

Then hệ thống không hiển thị xe đó trong danh sách xe còn trống.

4.2. US-02 – Đặt giữ chỗ xe

Câu chuyện người dùng

Là khách thuê, tôi muốn đặt giữ chỗ xe còn trống để đảm bảo có xe khi đi du lịch.

Truy vết: FR-03, FR-04, BR-01, BR-05
Mức ưu tiên: Phải
Điểm Cốt Truyện: 5

AC-01 – Luồng chính

Given khách đã chọn một xe còn trống và nhập đầy đủ thông tin đặt thuê hợp lệ,

Khi khách gửi yêu cầu đặt xe và hệ thống xác nhận xe vẫn còn trống,

Sau đó hệ thống tạo đơn đặt xe ở trạng thái chờ thanh toán cọc.

AC-02 – Ngoại lệ: Xe vừa được khách khác đặt

Given xe vừa được một khách khác đặt thành công trong cùng khoảng thời gian,

Khi khách hiện tại gửi yêu cầu đặt xe,

Then hệ thống từ chối yêu cầu và thông báo xe không còn trống.

AC-03 – Quy tắc nghiệp vụ BR-05

Giả sử đơn đặt xe đang ở trạng thái chờ thanh toán cọc,

When thời hạn giữ chỗ 30 phút kết thúc mà khách chưa thanh toán,

Sau đó hệ thống tự động hủy đơn và giải phóng xe để khách khác có thể đặt.

4.3. US-03 – Xác nhận hoặc từ chối đơn thuê

Câu chuyện người dùng

Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn thuê để chủ động phục vụ khách.

Truy vết: FR-05, FR-06, BR-02, BR-03
Mức ưu tiên: Phải
Điểm Cốt Truyện: 3

AC-01 – Luồng chính

Given nhân viên cửa hàng đã đăng nhập và có một đơn đặt xe đang chờ xác nhận,

Khi nhân viên chọn xác nhận đơn và xe vẫn còn trống trong khoảng thời gian thuê,

Then hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành đã xác nhận.

AC-02 – Ngoại lệ: Đơn bị trùng lịch

Given xe đã có đơn thuê được xác nhận trùng thời gian,

Khi nhân viên cố gắng xác nhận một đơn khác cho cùng xe,

Sau đó hệ thống từ chối xác nhận đơn mới.

AC-03 – Quy tắc nghiệp vụ BR-03

Given đơn đặt xe chưa được cửa hàng xác nhận,

Khi khách kiểm tra trạng thái đơn,

Then hệ thống hiển thị đơn chưa được xác nhận và không thông báo khách có thể đến nhận xe.

Ghi chú: Các tiêu chí trên là tiêu chí đề xuất. Nếu SRS quy định trạng thái hoặc thời hạn khác, cần sửa lại để nhất quán.

HẠNG MỤC 5. ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐÃ HOÀN THÀNH

5.1. Định nghĩa của Done

Bộ DoD áp dụng chung cho tất cả User Story.

| Mã | Điều kiện Định nghĩa của Done | Cách kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| DoD-01 | Mã nguồn của User Story đã được đưa vào nhánh tích hợp chung của dự án. | Kiểm tra nhánh tích hợp và lịch sử commit. |
| DoD-02 | Tất cả kiểm thử tự động liên quan đến User Story đều chạy thành công. | Kiểm tra kết quả chạy test. |
| DoD-03 | Tất cả Acceptance Criteria của User Story đều đã được kiểm thử và đạt. | Đối chiếu kết quả kiểm thử với từng AC. |
| DoD-04 | Không còn lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi mức cao chưa được xử lý trong phạm vi User Story. | Kiểm tra danh sách lỗi đã ghi nhận. |
| DoD-05 | Tài liệu API hoặc hướng dẫn sử dụng liên quan đến thay đổi đã được cập nhật nếu User Story có phát sinh thay đổi. | Kiểm tra tài liệu và xác nhận có cập nhật khi cần. |

Các điều kiện trên có thể kiểm tra bằng câu trả lời Có/Không.

5.2. Phân biệt DoD và Tiêu chí Chấp nhận

| Tiêu chí | Tiêu chí chấp nhận | Định nghĩa của Done |
| --- | --- | --- |
| Mục đích | Xác định hành vi và kết quả cụ thể mà User Story phải đáp ứng. | Xác định tiêu chuẩn hoàn thành chung của mọi User Story. |
| Phạm vi | Có thể khác nhau giữa các User Story. | Áp dụng chung cho tất cả User Story. |
| Ví dụ | US-02: Hết 30 phút mà chưa thanh toán cọc thì đơn tự động hủy. | Kiểm thử của US-02 đã chạy thành công và tất cả AC đều đạt. |

Kết luận: Một User Story chỉ được xem là Done khi đáp ứng đầy đủ Acceptance Criteria và Definition of Done.

HẠNG MỤC 6. PRODUCT BACKLOG ƯU TIÊN THEO MoSCoW

6.1. Phân loại MoSCoW

| Mã | Câu chuyện người dùng | Mức ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm kiếm xe theo địa điểm và thời gian | Must – Phải | Không thể đáp ứng mục tiêu giúp khách tìm xe phù hợp nếu thiếu chức năng tìm kiếm. |
| US-02 | Đặt giữ chỗ xe | Must – Phải | Đây là nghiệp vụ cốt lõi để khách có thể đặt xe trước chuyến đi. |
| US-03 | Xác nhận hoặc từ chối đơn thuê | Must – Phải | Cửa hàng cần kiểm soát đơn trước khi phục vụ khách. |
| US-04 | Xem lịch thuê của từng xe | Must – Phải | Ngăn chặn việc một xe bị xác nhận cho nhiều khách trong cùng thời gian. |
| US-05 | Lập biên bản giao xe kèm ảnh | Should – Nên | Giúp minh bạch tình trạng xe và hạn chế tranh chấp khi bàn giao. |
| US-06 | Xem thông tin và giá thuê xe | Should – Nên | Hỗ trợ khách chọn xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách. |
| US-07 | Xem trạng thái đơn đặt xe | Should – Nên | Giúp khách biết đơn đã được xác nhận hay chưa. |
| US-08 | Lập biên bản trả xe kèm ảnh | Should – Nên | Hỗ trợ đối chiếu tình trạng xe khi kết thúc chuyến đi. |
| US-09 | Cập nhật trạng thái sẵn sàng của xe | Could – Có thể | Hỗ trợ cửa hàng cập nhật tình trạng khai thác xe sau khi các luồng chính hoạt động. |
| US-10 | Nhận thông báo nhắc ngày nhận xe | Không muốn – Không muốn | Có thể hoãn thông báo tự động để tập trung nguồn lực cho việc tìm, đặt và xác nhận xe trong phiên bản đầu. |

6.2. Kiểm tra tỷ lệ Phải

Tổng số User Story: 10.

Số User Story thuộc Must: 4.

Tỷ lệ Must là 40%, không vượt quá giới hạn 50% của đề bài.

6.3. Giải trình các quyết định ưu tiên

- US-01 – Must: Đây là bước đầu tiên trong hành trình của khách thuê. Nếu khách không tìm được xe theo địa điểm và thời gian, mục tiêu kết nối khách với cửa hàng không thể thực hiện.

- US-02 – Must: Chức năng đặt giữ chỗ chuyển nhu cầu tìm kiếm thành đơn thuê thực tế, tạo giá trị trực tiếp cho khách và cửa hàng.

- US-04 – Phải: Nếu không kiểm soát lịch xe, cửa hàng có thể xác nhận các đơn bị trùng thời gian, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cung cấp dịch vụ.

- US-05 – Should: Biên bản giao xe có hình ảnh giúp minh bạch tình trạng phương tiện, nhưng có thể triển khai sau khi luồng tìm kiếm và xác nhận đơn đã hoạt động.

- US-10 – Won't: Nhắc lịch nhận xe là chức năng hỗ trợ. Trong phiên bản đầu, nhóm ưu tiên bảo đảm khách đặt được xe và cửa hàng có thể xử lý đơn chính xác.

Lưu ý: Khi đưa các Story vào Sprint 1, cần xem xét cả quan hệ phụ thuộc giữa chúng chứ không chỉ nhìn vào mức MoSCoW.

HẠNG MỤC 7. BẢNG ƯỚC LƯỢNG STORY POINT

7.1. Nguyên tắc ước lượng

Sử dụng thang Fibonacci theo yêu cầu:

1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13

Story Point phản ánh độ phức tạp, khối lượng công việc, sự không chắc chắn và mức độ phụ thuộc; không phải số giờ làm việc trực tiếp.

Chọn US-01 – Tìm kiếm xe theo địa điểm và thời gian làm Story chuẩn, gán 3 Story Point.

7.2. Bảng ước lượng

| Mã | Câu chuyện người dùng | Điểm Cốt Truyện | Căn cứ so sánh với Story chuẩn |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm kiếm xe theo địa điểm và thời gian | 3 | Story chuẩn, gồm nhập điều kiện và hiển thị danh sách xe. |
| US-02 | Đặt giữ chỗ xe | 5 | Phức tạp hơn US-01 vì phải kiểm tra lại lịch xe và quản lý trạng thái giữ chỗ. |
| US-03 | Xác nhận hoặc từ chối đơn thuê | 3 | Có độ phức tạp tương đương US-01, với luồng xử lý trạng thái đơn cơ bản. |
| US-04 | Xem lịch thuê của từng xe | 5 | Phức tạp hơn US-01 do cần tổng hợp và kiểm tra các khoảng thời gian thuê. |
| US-05 | Lập biên bản giao xe kèm ảnh | 5 | Cần tạo biên bản, liên kết đơn thuê và xử lý ảnh. |
| US-06 | Xem thông tin và giá thuê xe | 2 | Đơn giản hơn US-01 vì chủ yếu hiển thị thông tin đã có. |
| US-07 | Xem trạng thái đơn đặt xe | 2 | Phạm vi nhỏ, chủ yếu truy xuất và hiển thị trạng thái. |
| US-08 | Lập biên bản trả xe kèm ảnh | 5 | Tương tự US-05, có thêm bước ghi nhận khi trả xe. |
| US-09 | Cập nhật trạng thái sẵn sàng của xe | 3 | Phạm vi tương đối nhỏ, chủ yếu cập nhật và hiển thị trạng thái. |
| US-10 | Nhận thông báo nhắc ngày nhận xe | 2 | Ước lượng sơ bộ cho chức năng thông báo đơn giản; chưa triển khai trong phiên bản đầu. |

Không có Story nào vượt quá 13 điểm, vì vậy chưa cần tách nhỏ thêm theo ràng buộc của đề bài.

HẠNG MỤC 8. KẾ HOẠCH SPRINT 1

8.1. Giả định lập kế hoạch

Để minh họa cách lập kế hoạch Sprint, nhóm sử dụng các giả định:

- Thời lượng Sprint: 10 ngày làm việc.

- Scrum Team: 4 thành viên, gồm 1 Product Owner, 1 Scrum Master và 2 Developers.

- Velocity giả định: 13 Story Point.

- Mỗi Developer có 6 giờ làm việc thực tế mỗi ngày sau khi trừ thời gian họp và các công việc chung.

- Dành thêm 10% dung lượng để dự phòng phát sinh và xử lý lỗi.

Đây là dữ liệu giả định để lập kế hoạch học tập, không phải số liệu thực tế của một nhóm phát triển đã chạy Sprint.

8.2. Mục tiêu Sprint

Giúp khách du lịch tìm được xe máy còn trống và gửi yêu cầu đặt thuê, đồng thời giúp cửa hàng kiểm soát việc xác nhận đơn để giảm nguy cơ trùng lịch xe.

Sprint Goal tập trung vào giá trị cho khách và cửa hàng, không chỉ liệt kê chức năng kỹ thuật.

8.3. Tồn đọng Sprint 1

| Thứ tự | Mã | Câu chuyện người dùng | Điểm Cốt Truyện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Tìm kiếm xe theo địa điểm và thời gian | 3 |
| 2 | US-02 | Đặt giữ chỗ xe | 5 |
| 3 | US-03 | Xác nhận hoặc từ chối đơn thuê | 3 |
| 4 | US-06 | Xem thông tin và giá thuê xe | 2 |
|  |  | Tổng cộng | 13 |

Tổng Story Point bằng velocity giả định, không vượt quá giới hạn.

US-01 và US-06 hỗ trợ khách khám phá xe; US-02 giúp khách gửi yêu cầu đặt thuê; US-03 giúp cửa hàng xử lý đơn. Trong quá trình triển khai, nhóm phải xác định thứ tự phụ thuộc giữa các Story, đặc biệt là dữ liệu xe và lịch xe.

Rủi ro cần theo dõi: US-04 – xem lịch thuê của từng xe – là hạng mục Must nhưng chưa được chọn vào Sprint 1 do giới hạn capacity. Nhóm cần bảo đảm US-02 và US-03 vẫn có cơ chế kiểm tra xung đột lịch tối thiểu để tránh tạo ra luồng đặt xe không an toàn. Nếu không thể đáp ứng điều này, Product Owner cần giảm phạm vi các Story hoặc điều chỉnh kế hoạch Sprint.

8.4. Phân rã task cho US-01

| Mã nhiệm vụ | Công việc | Người thực hiện | Giờ dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Làm rõ điều kiện tìm kiếm xe | Product Owner phối hợp Developers | 2 |
| T02 | Thiết kế giao diện tìm kiếm | Nhà phát triển 1 | 4 |
| T03 | Thiết kế truy vấn tìm xe theo địa điểm và thời gian | Nhà phát triển 2 | 4 |
| T04 | Xây dựng API tìm kiếm xe | Nhà phát triển 2 | 6 |
| T05 | Tích hợp giao diện với API | Nhà phát triển 1 | 4 |
| T06 | Viết kiểm thử cho điều kiện tìm kiếm | Nhà phát triển 2 | 4 |
| T07 | Kiểm thử trường hợp không có xe phù hợp | Nhà phát triển 1 | 2 |
| T08 | Sửa lỗi và cập nhật tài liệu | Nhà phát triển | 4 |
|  | Tổng cộng |  | 30 giờ |

Bảng task trên là ước lượng sơ bộ. Khi Planning, nhóm cần rà soát xem các công việc có thể thực hiện song song hay phải chờ nhau.

8.5. Bảng capacity cá nhân

Giả định Sprint kéo dài 10 ngày làm việc.

| Thành viên | Vai trò | Giờ/ngày trước dự phòng | Số ngày | Tổng giờ | Dự phòng 10% | Capacity sau dự phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | Chủ sở hữu sản phẩm | 4 | 10 | 40 | 4 | 36 |
| Thành viên 2 | Scrum Master | 4 | 10 | 40 | 4 | 36 |
| Thành viên 3 | Nhà phát triển 1 | 6 | 10 | 60 | 6 | 54 |
| Thành viên 4 | Nhà phát triển 2 | 6 | 10 | 60 | 6 | 54 |
|  | Tổng cộng |  |  | 200 | 20 | 180 giờ |

Capacity 180 giờ là tổng thời gian làm việc dự kiến còn lại sau dự phòng. Đây không đồng nghĩa toàn bộ 180 giờ đều dành cho lập trình; nhóm vẫn cần thời gian cho trao đổi, kiểm thử, tích hợp và hoàn thiện sản phẩm.