# Phần 1 – Đề xuất 2 cách gán nhãn

Cách 1: Ưu tiên theo mong muốn của các bên liên quan

Marketing, Chăm sóc khách hàng và các bộ phận đề xuất hạng mục quan trọng theo nhu cầu của mình. Product Owner tổng hợp và quyết định nhãn MoSCoW dựa trên mức độ ưu tiên của các bên.

Cách 2: Ưu tiên theo điều kiện bắt buộc của bản phát hành

Product Owner xác định điều gì bắt buộc để bản phát hành cuối Sprint đáp ứng mục tiêu, hoạt động đúng và tránh rủi ro nghiêm trọng. Hạng mục thiếu là bản phát hành không đạt yêu cầu được xếp Must; các hạng mục còn lại được xếp Should, Could hoặc Won't dựa trên giá trị và năng lực.

# Phần 2 – So sánh hai cách

| Tiêu chí | Cách 1: Theo mong muốn | Cách 2: Theo điều kiện bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Khách quan khi nhiều bộ phận cùng đề xuất | (–) Mỗi bộ phận có mục tiêu riêng nên dễ tranh luận, khó thống nhất. | (+) Dựa trên tiêu chí chung của bản phát hành, giảm ảnh hưởng từ ý kiến chủ quan. |
| Bảo vệ hạng mục bắt buộc như #1 | (–) Có thể bị xếp thấp hơn nếu không được bộ phận có tiếng nói mạnh ưu tiên. | (+) Lỗi thu sai tiền phải được xử lý vì ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng và tính đúng đắn của bản phát hành. |

Lựa chọn: Cách 2 – ưu tiên theo điều kiện bắt buộc của bản phát hành, kết hợp đánh giá giá trị và năng lực của Sprint.

# Phần 3 – Áp dụng MoSCoW

3.1. Gán nhãn cho 6 hạng mục

| # | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | Must | Đang thu sai tiền khách, cần sửa để bảo đảm tính đúng đắn của cước trước khi phát hành. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Là chức năng cốt lõi để thực hiện chương trình “Tháng khuyến mãi”. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | Should | Khách vẫn có thể thanh toán tiền mặt nên chưa bắt buộc cho bản phát hành này. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | Could | Có thêm giá trị cho khách nhưng không phải điều kiện để chương trình khuyến mãi hoạt động. |
| 5 | Chat với tài xế | Should | Tăng tiện ích giao tiếp, nhưng khách vẫn có thể gọi điện; không phải điều kiện bắt buộc. |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Won't | Có thể phát hành chương trình mà không cần trang trí riêng; ưu tiên chức năng và sửa lỗi trước. |

3.2. Chốt danh sách Sprint trong 10 điểm

Đội chỉ có năng lực 10 điểm. Theo quy tắc Must chiếm khoảng 60%, mục tiêu là khoảng 6 điểm Must.

| Hạng mục | Nhãn | Điểm | Đưa vào Sprint? |
| --- | --- | --- | --- |
| #1. Sửa lỗi sai cước | Must | 2 | Có |
| #2. Áp mã khuyến mãi | Must | 2 | Có |
| #3. Thanh toán RikkeiPay | Should | 3 | Có |
| #4. Hẹn giờ đặt xe | Could | 3 | Không |
| #5. Chat với tài xế | Should | 3 | Không |
| #6. Giao diện trang trí | Won't | 2 | Không |
| Tổng |  | 7 điểm |  |

Tổng 7 điểm là phạm vi Sprint đề xuất: 4 điểm Must và 3 điểm Should. Đội không nên cố lấp đầy 10 điểm bằng cách lấy thêm hạng mục không cần thiết nếu việc đó làm tăng rủi ro hoặc ảnh hưởng chất lượng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 4 điểm Must chỉ chiếm:

(4x100%)/10 = 40%

Tỷ lệ này thấp hơn mục tiêu khoảng 60%. Nếu muốn Must chiếm gần 60% năng lực, có thể cân nhắc chuyển #3 thành Must chỉ khi Product Owner xác nhận ví điện tử là điều kiện bắt buộc của bản phát hành. Khi đó tổng Must là 7 điểm (70%), hơi cao hơn mục tiêu nhưng vẫn gần hơn và phù hợp nếu thực sự cần thiết.