# PHẦN 1 – RÀ SOÁT VÀ SỬA KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW

| Mã | Phù hợp / Chưa phù hợp | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | QT1 | Product Owner nhắc lại Sprint Goal để mọi người hiểu mục tiêu của Sprint và có cơ sở cùng kiểm tra kết quả. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Không báo cáo phần trăm hoàn thành hay giải thích vì sao nhóm bận. Thay vào đó, Developers trình bày kết quả thực tế, những gì đã hoàn thành, những gì chưa hoàn thành và mức độ đáp ứng Sprint Goal. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Chỉ giới thiệu PBI-41 là Increment vì PBI này đã đạt điều kiện Done. PBI-42 và PBI-44 phải được thông báo rõ là chưa Done, kèm số liệu kiểm thử và lỗi còn tồn tại. Demo hành trình người dùng: nhân viên cửa hàng mở hội thoại trên website, nhập mã đơn hàng, nhận trạng thái đơn và kiểm tra thông tin đơn hàng được AI trả về. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT3 | Không tổ chức nghiệm thu toàn bộ sản phẩm hoặc chỉ hỏi chung chung “Mọi người có đồng ý không?”. Mời Stakeholders đặt câu hỏi, trực tiếp trải nghiệm kết quả và đưa ra Feedback. Đặt câu hỏi mở: “Theo anh/chị, những điểm nào cần cải thiện để nhân viên cửa hàng theo dõi đơn hàng thuận tiện hơn và tiếp nhận kịp thời các hội thoại mà AI không xử lý an toàn?”. Ghi nhận Feedback vào danh sách, phân loại và chuyển cho Product Owner xem xét, cập nhật Product Backlog khi phù hợp; không cam kết thực hiện ngay. |

Giải thích thêm:

- K-01 được giữ nguyên vì việc nhắc lại Sprint Goal giúp định hướng buổi Sprint Review.

- K-02 cần sửa vì Sprint Review không phải buổi báo cáo tiến độ hoặc giải trình lý do nhóm bận.

- K-03 cần sửa vì việc tích hợp xong hoặc có tỷ lệ kiểm thử cao không đồng nghĩa với việc PBI đã đạt điều kiện Done.

- K-04 cần sửa vì Sprint Review là buổi trao đổi hai chiều để kiểm tra kết quả và thích ứng, không phải buổi nghiệm thu toàn bộ sản phẩm.

# PHẦN 2 – XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI CÁC PBI

| PBI | Done / Chưa Done | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | PBI-41 đã chạy trên môi trường thử nghiệm, hoàn thành 60/60 kiểm thử chính và không còn lỗi mức nghiêm trọng cao. Vì vậy, PBI này đáp ứng điều kiện Done và có thể được giới thiệu là Increment của Sprint 11. |
| PBI-42 | Chưa Done | PBI-42 đã được tích hợp nhưng còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt. Vì vậy, PBI này chưa được xem là Done và chưa được giới thiệu là Increment hoàn chỉnh của Sprint 11. |
| PBI-44 | Chưa Done | PBI-44 vẫn còn 6/80 ca kiểm thử bị phân loại sai và 01 lỗi mức nghiêm trọng cao. Vì vậy, PBI này chưa đáp ứng điều kiện Done và chưa được giới thiệu là Increment của Sprint 11. |

Kết luận: Trong ba PBI được xem xét, chỉ có PBI-41 đạt điều kiện Done. PBI-42 và PBI-44 phải được thông báo minh bạch về trạng thái hiện tại, không được coi là hoàn thành chỉ vì đã tích hợp hoặc có tỷ lệ kiểm thử đạt cao.

# PHẦN 3 – XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Tôi sẽ trao đổi với Product Owner như sau:

- Chúng ta không nên giấu 6 ca phân loại sai của PBI-44 vì đây là dữ liệu quan trọng để đánh giá mức độ an toàn của AI và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm.

- PBI-44 vẫn còn 01 lỗi mức nghiêm trọng cao nên chưa đáp ứng điều kiện Done; chúng ta cần thông báo rõ tình trạng này trong Sprint Review thay vì cố làm cho Sprint trông thành công hơn thực tế.

- Chúng ta cũng không nên hứa sẽ thực hiện ngay mọi Feedback của Chủ cửa hàng, vì các góp ý cần được ghi nhận, đánh giá giá trị và xem xét trong Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên.

- Tôi đề xuất mời Trưởng nhóm CSKH tham gia Sprint Review vì người này có góc nhìn khác với Chủ cửa hàng: ưu tiên chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn, giúp giảm nguy cơ AI đưa ra câu trả lời không an toàn.

- Sau buổi Review, Product Owner sẽ tổng hợp Feedback, đánh giá mức độ ưu tiên và điều chỉnh Product Backlog khi phù hợp; Developers sẽ tiếp tục làm rõ những vấn đề kỹ thuật để hỗ trợ việc lập kế hoạch Sprint tiếp theo.