# Phần 1 – Phân tích và bắt lỗi Backlog

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | D.E.E.P – Detailed appropriately (chi tiết vừa đủ) | Thẻ “Làm tính năng đi ghép” chỉ có tiêu đề, không mô tả yêu cầu nên Developers không hiểu rõ cần thực hiện những gì. |
| H2 | Sai | D.E.E.P – Prioritized (ưu tiên theo giá trị) | Thẻ “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” ít giá trị cốt lõi hơn nhưng lại nằm trên thẻ “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép”, khiến thứ tự ưu tiên chưa hợp lý. |
| H3 | Sai | D.E.E.P – Estimated (được ước lượng) và Detailed appropriately | Thẻ “Khách đánh giá bạn đi ghép” chỉ có tiêu đề ngắn và ước lượng chung chung là “lớn”, chưa đủ thông tin để Developers hiểu yêu cầu và lập kế hoạch. |
| H4 | Sai | Quy tắc quyền sở hữu Product Backlog | Tú là Developer nên không được tự ý thêm thẻ và thay đổi thứ tự ưu tiên Product Backlog; việc này thuộc quyền quyết định của Product Owner Đức. |
| H5 | Đúng | — | Bốn cột hiện tại vẫn thể hiện được các trạng thái cơ bản của công việc theo thứ tự từ trái sang phải, và đề bài không quy định bắt buộc phải có cột kiểm thử riêng. |

# Phần 2 – Sửa lỗi Backlog

H1 – Bổ sung mô tả yêu cầu

Viết lại thẻ thành: “Đặt xe ghép – Khách hàng có thể tìm chuyến đi cùng tuyến đường, xem thông tin chuyến và gửi yêu cầu tham gia chuyến ghép.”

H2 – Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên

Đưa thẻ “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trên thẻ “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” vì chức năng chia tiền hỗ trợ trực tiếp nghiệp vụ đặt xe ghép, còn thay đổi màu giao diện mang tính cải tiến thẩm mỹ.

H3 – Bổ sung thông tin và ước lượng sơ bộ

Viết lại thẻ thành: “Đánh giá chuyến đi ghép – Sau khi chuyến đi hoàn thành, khách hàng có thể chấm điểm và viết nhận xét về trải nghiệm; Developers cùng Product Owner làm rõ yêu cầu và thống nhất ước lượng sơ bộ bằng Story Points trước khi đưa vào Sprint.”

H4 – Khôi phục quyền quản lý Product Backlog

Tú đề xuất thẻ “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” với lý do và giá trị dự kiến, sau đó Đức đánh giá, quyết định có thêm vào Product Backlog hay không và tự sắp xếp thứ tự ưu tiên.

H5 – Giữ luồng cột, làm rõ điều kiện hoàn thành

Giữ các cột hiện tại và chỉ chuyển thẻ sang Done khi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hoàn thành đã thống nhất, bao gồm code, kiểm thử và các yêu cầu chất lượng áp dụng cho thẻ.

Thứ tự cột:

1. Product Backlog

2. Sprint Backlog

3. In Progress

4. Done