# Phần 1 – Phân tích 4 quy ước

| Quy ước | Đúng/Sai | Quyết định thuộc về vai trò nào và vì sao? | Triệu chứng gây ra |
| --- | --- | --- | --- |
| QU1: Đức duyệt từng đoạn code và tự chọn thư viện bản đồ cho tính năng đặt xe. | Sai | Developers quyết định cách triển khai kỹ thuật và lựa chọn thư viện phù hợp. Product Owner (Đức) tập trung vào giá trị sản phẩm và yêu cầu nghiệp vụ, không cần duyệt từng đoạn code. | Đức bị quá tải vì mọi việc kỹ thuật đều phải chờ anh quyết định; lập trình viên mất quyền tự chủ. |
| QU2: Lan giao cụ thể ai làm thẻ việc nào trong Daily Scrum. | Sai | Developers tự tổ chức công việc và phân chia nhiệm vụ trong nhóm. | Lập trình viên bị áp đặt cách làm, giảm tính chủ động và có thể lựa chọn cách triển khai kém hiệu quả. |
| QU3: Đức sắp | Đúng | Product Owner (Đức) chịu trách nhiệm quản lý Product Backlog và tối đa hóa giá trị sản phẩm. Vì vậy, Đức | Không gây ra triệu chứng tiêu cực; cần giữ nguyên quy ước này để đội phát |
| QU4: Developers tự đổi thứ tự hạng mục trong Product Backlog khi thấy một tính năng khác dễ làm hơn. | Sai | Product Owner (Đức) chịu trách nhiệm quyết định thứ tự các hạng mục trong | Đội có thể làm tính năng dễ trước thay vì tính năng có giá trị Tào, khiến sản phẩm lệch khỏi như vậy cầu người dùng. |

# Phần 2 – Vá lỗi các quy ước sai

Viết lại thành quy ước có thể áp dụng ngay cho đội RikkeiGo.

QU1 – Phân quyền quyết định kỹ thuật

Viết lách

Developers tự lựa chọn thư viện bản đồ và quyết định cách triển khai kỹ thuật cho tính năng đặt xe; Đức cung cấp yêu cầu nghiệp vụ, mục tiêu giá trị và phản hồi về kết quả sản phẩm thay vì duyệt từng đoạn code.

QU2 – Đúng vai trò trong Daily Scrum

Viết lách

Trong Daily Scrum, Developers tự trao đổi tiến độ, xác định công việc tiếp theo và phối hợp phân chia nhiệm vụ; Lan hỗ trợ điều phối sự kiện Scrum, hướng dẫn đội tự tổ chức và giúp loại bỏ các rào cản khi cần.

QU4 – Giữ quyền ưu tiên Product Backlog

Viết lách

Developers chủ động đề xuất thay đổi thứ tự hạng mục khi phát hiện cơ hội hoặc khó khăn mới, nhưng Product Owner (Đức) là người quyết định thứ tự ưu tiên cuối cùng của Product Backlog dựa trên giá trị sản phẩm.

QU3 Đã đúng nên không cần sửa