# Phần 1 – Phân tích Sprint

1. Đầu vào và đầu ra của một Sprint

| Nội dung | Mô tả |
| --- | --- |
| Đầu vào | Product Backlog do Đức (Product Owner) quản lý và sắp xếp ưu tiên; mục tiêu sản phẩm; năng lực của Developers; yêu cầu và phản hồi từ khách |
| Hoạt động | Sprint Planning để xác định Sprint Goal, lựa chọn các hạng mục ưu tiên và lập Sprint Backlog; Developers thực hiện công việc, kiểm thử và hoàn thiện tính năng trong Chạy nước rút. |
| Đầu ra | Increment (phần sản phẩm hoàn thiện, chạy được và đáp ứng Definition of Done); kết quả kiểm thử; phản hồi từ người dùng thử; thông thiếc để cập nhật Sản phẩm tồn đọng cho Chạy nước rút tiếp Theo. |

2. Chọn độ dài Sprint

- Độ dài: 2 tuần/Sprint.

- Tổng số: 3 Sprint trong 6 tuần.

- Lý do: Sprint 2 tuần giúp đội thường xuyên nhận phản hồi, kiểm tra sản phẩm vàquả để phát hiện tại vấn đề kịp thời.

Lịch dự kiến:

| Chạy nước rút | Thời gian | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Tuần 1–2 | Xây dựng chức năng ghép khách cùng tuyến đường và tạo chuyến ghép. |
| Sprint 2 | Tuần 3–4 | Hoàn thiện chia tiền tự động và tích hợp phương thức thanh toán ưu tiên. |
| Sprint 3 | Tuần 5–6 | Hoàn thiện đánh giá bạn đi ghép, kiểm thử tích hợp và cải thiện trải nghiệm trước khi ra mắt. |

# Phần 2 – Thiết kế Product Backlog

Product Backlog được sắp xếp theo giá trị cốt lõi của tính năng đặt xe ghép. Đức (Product Owner) chịu trách nhiệm quyết định định thứ tự ưu tiên.

| Thứ tự | Hạng mục Product Backlog | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | (a) Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến. | Đây là chức năng cốt lõi để tạo ra chuyến xe ghép; nếu không có chức năng này thì tính năng không thể vận hành đúng mục tiêu. |
| 2 | (b) Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến. | Giúp khách biết số tiền phải trả, minh bạch chi phí và giảm tranh chấp khi đi Chung. |
| 3 | (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng. | Hỗ trợ hoàn tất thanh toán thuận tiện, nhưng phương thức cụ thể có thể thay đổi theo phản ứng hồi người dùng. |
| 4 | (d) Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến. | Giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và độ tin cậy, nhưng không phải điều kiện cốt lõi để thử |

Lưu ý: Khi khách hàng yêu cầu ưu tiên ví điện tử trước thẻ ngân hàng, Đức có thể điều chỉnh Product Backlog để ví điện tử được

# Phần 3 – Xử lý yêu cầu thay đổi giữa Sprint

Khi khách hàng yêu cầu ưu tiên thành toán qua ví điện tử vào giữa tuần thứ 2, Scrum Thầy tiếp nhận và hỗ trợ trợ trao đổi để Đức (Sản phẩm Chủ sở hữu) đánh giá giá trị, sau đó cập nhật và sắp xếp lại tồn đọng sản phẩm . Nếu thay đổi không làm ảnh hưởng Chạy nước rút Mục tiêu, Nhà phát triển có thể phối hợp với Sản phẩm Chủ sở hữu để điều chỉnh phạm vi Chạy nước rút Tồn đọng; nếu làm thay đổi mục tiêu Sprint, không tự ý áp đặt công việc mới mà cần trao đổi để thống nhất cách xử lý, và áp dụng ưu tiên mới trong Chạy nước rút phù hợp tiếp Theo.